Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Nicolas Caviedes, Sergio Plaza, Yohan Cortez, Nestor Barrera |
| --- | --- |
| Rut | 21.020.117-3, 18.783.391-4, 19.780.782-2, 17.994.020-5 |
| Carrera | Ingeniería Informática |
| Sede | Viña del Mar |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Stockify |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software empresarial y analítica operativa aplicada al sector gastronómico y de entretenimiento nocturno (p. ej., discotecas, bares y restobares). |
| Competencias | - Levantamiento y diseño de soluciones orientadas a la captura y consolidación de datos transaccionales (ventas, mermas, movimientos de stock). - Modelamiento y gestión de datos: calidad de datos y ETL/ELT desde diversas fuentes (APIs, archivos/planillas). - Analítica aplicada: métricas operativas (rotación, merma, quiebres), discrepancias venta esperada vs. real y pronóstico de consumo/reposición. - Desarrollo y validación de un MVP con buenas prácticas (versionado, pruebas, documentación) y visualización de resultados (dashboard/alertas). |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Relevancia del proyecto En el sector gastronómico y de entretenimiento nocturno (p. ej., discotecas, bares y restobares) la gestión de inventario suele ser manual y fragmentada, lo que genera quiebres, sobrestock y mermas. Además, la demanda es altamente variable (eventos, temporada, clima), y las decisiones de reposición se toman de forma reactiva. Stockify aborda este problema centralizando datos operacionales y anticipando el consumo para mejorar continuidad de servicio y margen. Descripción del proyecto Desarrollo de un MVP que: - Capta y consolida datos operacionales (ventas, movimientos, mermas) desde fuentes existentes (exportaciones de POS/planillas, APIs cuando existan). - Estandariza y valida la calidad de datos; calcula métricas clave (rotación, merma, quiebres, venta esperada vs. real). - Genera pronóstico de consumo y reposición y emite alertas (riesgo de quiebre, reposición sugerida). - Entrega un dashboard operativo para decisiones diarias y revisión por local/sucursal. Relación con intereses profesionales Alineado con el interés en backend/data y construcción de productos B2B: integra diseño de servicios, analítica aplicada y despliegue de un MVP utilizable por clientes, fortaleciendo experiencia en productos de base de datos y decisiones. Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT Abordable en un semestre con dedicación semanal de la asignatura. Requiere un entorno de desarrollo estándar, servicios cloud de nivel gratuito y datasets iniciales (histórico de ventas/consumo; si no existen, se generan datasets sintéticos coherentes). Riesgos: datos insuficientes y validación en terreno; mitigación: piloto con 1–2 locales, iteraciones cortas y ajuste de modelo. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Se espera desarrollar un MVP que prediga la demanda y optimice la reposición para reducir mermas y quiebres y, con ello, mejorar la rentabilidad del inventario en operaciones del sector nocturno y de entretenimiento (p. ej., discotecas, bares y restobares). El sistema captará y consolidará datos operacionales (ventas, movimientos y mermas) desde exportaciones o APIs cuando existan, los depurará y normalizará, calculará KPIs clave (rotación, cobertura, quiebres y diferencia entre venta esperada y real) y mostrará la información en un dashboard con alertas y sugerencias de reposición; el horizonte de pronóstico será ajustable al lead time y al ciclo real de reabastecimiento del local. La problemática se abordará con una metodología ágil por sprints, construyendo incrementos funcionales y validándolos en un piloto de 1–2 locales. El equipo se organiza en: Project Manager (planificación y coordinación), Líder/Arquitectura & Datos (modelo de datos, KPIs, decisiones técnicas) y dos desarrolladores full-stack (funcionalidades “de base de datos a pantalla”). Se prioriza partir sin integraciones en vivo (ingesta por exportaciones) y, si faltan históricos, se utilizarán datasets sintéticos coherentes para pruebas. Se controlará calidad de datos ≥ 95% y diferencia promedio ≤ 25% en el piloto como criterios de éxito del semestre. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Stockify es pertinente al perfil de egreso de Ingeniería en Informática porque demuestra, en un caso real del sector nocturno y de entretenimiento, las capacidades que el egresado y/o integrantes que debe dominar. La relación es directa en las siguientes dimensiones: - Ingeniería de software (requisitos → diseño → construcción → pruebas): levantamiento de necesidades, diseño de arquitectura modular, desarrollo del MVP y validación funcional del flujo de captura–consolidación–reglas de negocio. - Gestión y gobierno de datos: modelado lógico, diccionario de datos, reglas de calidad (completitud/consistencia), y un pipeline ETL/ELT para integrar ventas, movimientos y mermas desde fuentes heterogéneas. - Analítica y apoyo a la decisión: definición de KPIs operativos (rotación, merma, quiebre, desvío esperado vs. real) y construcción de un pronóstico de consumo/reposición con evaluación de errores (p. ej., MAE/MAPE) para dar trazabilidad a las recomendaciones. - Gestión de proyectos TI y metodologías ágiles: planificación iterativa, control de riesgos, seguimiento por hitos y evidencias; integración con la carta Gantt del proyecto y entregables incrementales demostrables. - Calidad, seguridad y ética profesional: pruebas unitarias/integración, control básico de accesos, bitácora de cambios y resguardo de información sensible del negocio. - Comunicación técnica y documentación: manual breve de uso, guía técnica del MVP y presentación ejecutiva de resultados para facilitar adopción por parte de usuarios no técnicos. |
| Relación con los intereses profesionales | Como equipo, nuestro foco es backend y datos, analítica operativa y productos B2B para PYMEs. Stockify encaja porque nos exige construir un MVP que capture y consolide ventas/mermas, calcule indicadores clave y genere pronóstico de consumo/reposición para el sector nocturno y de entretenimiento (discotecas, bares, restobares). Aporte a nuestro desarrollo: - Roles complementarios: backend, modelado/ingesta de datos, analítica, QA/gestión. - Ingeniería aplicada: diseño de dominio, pipeline de datos, métricas y alertas, entregas iterativas. - Validación realista: piloto acotado y dashboard para decisiones diarias medibles. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El alcance está acotado a un MVP de captura–consolidación–análisis con pronóstico básico, entregado en hitos cortos y con herramientas disponibles (gratuitas o académicas). (1) Duración del semestre Plan en fases alineadas al calendario (semanas): - Descubrimiento y diseño de dominio. - Ingesta y calidad de datos (CSV/Excel/APIs cuando existan). - Cálculo de indicadores clave y primer pronóstico de consumo/reposición. - Dashboard, alertas y validación con un piloto acotado. (2) Horas asignadas a la asignatura Las horas de cátedra/laboratorio permiten cubrir los hitos previstos. Se complementa con bloques adicionales planificados según carta Gantt (priorizando entregables demostrables). (3) Materiales requeridos - Entorno de desarrollo (IDE) y control de versiones (Git). - Base de datos liviana (p. ej., relacional) para consolidar ventas/mermas/movimientos. - Scripts para ingesta y validación (ETL/ELT) desde archivos/exportaciones. - Cálculo de métricas y modelo de pronóstico clásico a predicciones. - Dashboard web/simple para visualización y alertas. - (Opcional) Cloud en nivel gratuito para despliegue del MVP. (4) Factores externos que facilitan - Alcance preciso: foco en el sector nocturno y de entretenimiento (p. ej., discotecas, bares, restobares). - MVP sin integraciones en vivo en la primera iteración (ingesta por exportaciones). - Equipo con roles complementarios (backend/datos/analítica/QA). - Posibilidad de partir por top SKUs y 1–2 locales para acelerar validación. (5) Factores externos que dificultan + mitigación - Datos incompletos/heterogéneos → reglas de calidad, diccionario de datos y trazabilidad de transformaciones. - Poca historia para pronóstico → iniciar con heurísticas y modelos simples; ampliar gradualmente con más semanas de datos. - Alta variabilidad por eventos → marcar eventos (promos/fechas especiales) en el dataset para ajustar el modelo. - Tiempo acotado → timeboxing, priorización de entregables y demos quincenales. - Acceso a datos reales → uso de datasets sintéticos coherentes y validación mixta (real + simulado) mientras se habilita el piloto. |

- PARTE II

4. Objetivos

Desarrollar un MVP que prediga la demanda y optimice la reposición, reduciendo mermas y quiebres para disminuir costos y aumentar ingresos por disponibilidad oportuna.

| Objetivo general | Desarrollar un MVP que prediga la demanda y optimice la reposición para reducir mermas y quiebres y mejorar la rentabilidad del inventario en operaciones del sector nocturno y de entretenimiento. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Los siguientes objetivos específicos operacionalizan el objetivo general; traducen la meta en tareas concretas, medibles y verificables durante el semestre, orientando el plan de trabajo y los entregables. - Diseñar el modelo de datos y construir el flujo de trabajo de captura y limpieza, asegurando ≥ 95% de registros válidos. - Calcular y publicar KPIs operativos (rotación, merma, quiebres, cobertura y diferencia entre venta esperada y real) en un dashboard actualizado diariamente. - Generar pronósticos de consumo/reposición para el top 20 SKUs con horizonte referencial de 7 días, ajustable según el ciclo real de reabastecimiento y el lead time del local, logrando diferencia promedio ≤ 25% respecto de las ventas reales en el piloto. - Implementar alertas tempranas de riesgo de quiebre y sugerencias de reposición con ≥ 48 horas de anticipación. - Desplegar el MVP en 1–2 locales piloto, recoger feedback de usuarios y ejecutar al menos una iteración de mejora. |

5. Metodología

Trabajaremos con un enfoque ágil e incremental: iteraciones cortas, entregables demostrables y ajustes sobre evidencia. El objetivo es construir un MVP que capture, depure y consolide datos operacionales para calcular KPIs, generar pronósticos y alertas útiles para la decisión diaria.

Descripción de la Metodología

Abordaje del problema Atacaremos la gestión ineficiente de inventario en el sector nocturno y de entretenimiento (p. ej., discotecas, bares y restobares) con una solución data-driven. El foco es: capturar datos operacionales (ventas, movimientos y mermas), depurarlos, convertirlos en KPIs accionables y generar pronósticos y alertas que anticipen quiebres y sobrestock. Metodología seleccionada Trabajaremos con un enfoque ágil e incremental por sprints, entregando incrementos funcionales y ajustando sobre evidencia (build–measure–learn). Las funcionalidades se desarrollan en vertical slices (de punta a punta: datos → backend → UI), para reducir dependencias y entregar valor visible en cada iteración. - Descubrimiento y diseño de dominio: mapeo breve de procesos de inventario, definición de KPIs y criterios de éxito; glosario y modelo conceptua - Datos – captura y calidad: diseño del modelo de datos y flujo de trabajo de ingesta desde exportaciones (CSV/Excel; APIs cuando existan); reglas de calidad (completitud, consistencia, duplicados) y trazabilidad de transformaciones. Si faltan históricos, se generan datasets sintéticos coherentes para pruebas. - Producto – KPIs y visualización: servicios para consolidar datos y cálculo de indicadores (rotación, merma, quiebres, cobertura, desvío esperado–real); dashboard operativo con actualización diaria. - Pronóstico y alertas: implementación de un método de pronóstico simple y explicable; horizonte referencial de 7 días, ajustable al ciclo real de reabastecimiento y lead time del local; alertas tempranas y sugerencias de reposición. - Piloto y mejora: despliegue controlado en 1–2 locales, pruebas con usuarios, recolección de feedback y al menos una iteración de mejora sobre problemas priorizados; documentación técnica y de usuario. Funciones, tareas y responsabilidades (equipo) - Nicolás Caviedes — Project Manager: planificación por sprints, priorización del backlog, coordinación con stakeholders/piloto, gestión de riesgos, definición de criterios de aceptación y seguimiento de hitos. - Sergio Plaza — Líder de Proyecto / Arquitecto & Datos: arquitectura y estándares, modelo de datos y KPIs, lineamientos de calidad, decisiones técnicas, code reviews, soporte a CI/CD y validación de umbrales/alertas. - Yojan Cortes — Desarrollador Full-Stack: desarrollo end-to-end por feature (modelo/persistencia, API y UI), ingesta/limpieza básica de datos para su feature, pruebas y documentación breve. - Néstor Barrera — Desarrollador Full-Stack: desarrollo end-to-end por feature (persistencia, API y UI), diseño/UX del dashboard, pruebas y documentación breve. Dinámica y control (versión clara) - Trabajo por sprints semanales. Reunión de planificación al inicio; ejecución de tareas; demo corta y retro al cierre. - Backlog visible y priorizado. Tablero (Jira/Trello/GitHub) con tareas, responsable y criterios de aceptación por cada una. - Paralelo y sin dependencias innecesarias. Yojan y Néstor toman funcionalidades completas “de la base de datos a la pantalla” (BD → API → UI), para mostrar valor real en cada sprint. - Revisión de código cruzada. Todo cambio pasa por Pull Request y code review entre los desarrolladores; Sergio valida decisiones técnicas. - Definición de “Terminado” (DoD). Datos validados, lógica implementada, pruebas básicas OK, pantalla funcionando, criterios de aceptación cumplidos y documentación breve. - Control de versiones y CI/CD. Ramas por funcionalidad (feature/*), main estable; compilación y pruebas automáticas; despliegue del MVP a un ambiente de pruebas. - Indicadores de avance. % de tareas completadas por sprint, calidad de datos ≥ 95%, tiempos de carga del dashboard, diferencia promedio ≤ 25% en pronóstico del piloto. - Gestión de riesgos. Matriz simple (riesgo, señal de alerta, plan de mitigación), con foco en: falta de datos, cambios de alcance y tiempos. - Evidencias. Actas de sprint, tablero actualizado, scripts de ingesta/limpieza, capturas del dashboard, logs de ejecución y reporte breve de validación. - Comunicación. Canales único (WhatsApp/Discord/Correos) y reunión corta semanal con responsables y acuerdos por escrito.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Prototipo navegable (mockups + flujo) | Diseño de pantallas en Figma con flujo básico de inventario, reportes y predicción. | Permite validar el alcance, la usabilidad y los criterios de aceptación antes de implementar. |
| Avance | Arquitectura & Modelo de Datos | Diagrama de componentes de infraestructura (OCI + GCP) y modelo lógico de datos (ventas, movimientos, mermas). | Define la base técnica para un desarrollo estructurado y mantenible. |
| Avance | Flujo de trabajo de datos + Reporte de calidad | Proceso de ingesta desde CSV/Excel con reporte de validación (≥95% registros válidos). | Garantiza que los datos sean confiables antes de generar KPIs o predicciones. |
| Final | Dashboard con KPIs y reportes | Interfaz con métricas clave (rotación, merma, quiebres, cobertura y diferencia esperada-real). | Soporta la toma de decisiones diaria y la trazabilidad del inventario. |
| Final | Informe de pronóstico y recomendaciones | Documento con método de predicción, resultados del piloto y sugerencias de reposición por SKU. | Demuestra el valor práctico del proyecto (menos quiebres/sobrestock, guía de acción para negocios). |
| Final | Documentación y manual de usuario | Guía técnica de instalación y manual breve para uso del MVP. | Facilita adopción del sistema por usuarios no técnicos y asegura transferencia del conocimiento. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestión de proyectos / Ingeniería de software | Planificación Sprint 0 y backlog | Definir alcance, criterios de aceptación, priorización y riesgos iniciales. | Jira/Trello, Instagantt, Google Drive | 1 semana (S1) | Nicolas | Base para evitar desvíos de alcance |
| Arquitectura / Modelamiento de datos | Modelo de datos y diccionario | Diseñar entidades (ventas, movimientos, mermas) y reglas de integridad; glosario. | Draw.io, DB designer, Docs | 1–2 semanas (S1–S2) | Sergio | Se ajusta según fuentes reales/sintéticas. |
| UX/UI | Mockups y flujo de pantallas | Maquetas de inventario, movimientos, dashboard y navegación. | Figma/Excalidraw | 1 semana (S1) | Nestor | Validación temprana con el equipo. |
| DevOps / Buenas prácticas | Repositorios y CI/CD | Creación de repos, ramas, PR/reviews y pipeline de build/pruebas. | GitHub/GitLab, | 1 semana (S1–S2) | Yojan | Asegura integraciones estables.. |
| Full-Stack (backend+frontend) | CRUD de Productos | Persistencia, API y vista de gestión de productos.. | IDE, Java (o stack definido), DB | 2 semanas (S3–S4) | Yojan | Endpoints versionados y pruebas básicas. |
| Full-Stack (backend+frontend) | Movimientos y Mermas | Persistencia, API y vista de movimientos/mermas con validaciones. | IDE, DB, Postman/Insomnia | 2 semanas (S3–S4) | Nestor | Reglas de negocio revisadas por Sergio. |
| Calidad de datos / Gobierno | Flujo de captura y limpieza | Ingesta desde CSV/Excel/APIs; reglas de completitud/consistencia; reporte de calidad ≥95%. | Python/ETL ligero, Sheets/Excel/Spring Batch | 2 semanas (S3–S5) | Sergio (apoyo Yojan) | Sin datos íntegros no avanzan KPIs/pronóstico. |
| Analítica operativa / Visualización | Dashboard inicial + KPIs | Cálculo y visualización de rotación, cobertura, quiebres y desvío esperado–real. | DB, consultas, Frontend | 2 semanas (S5–S6) | Nestor | Actualización diaria; métricas acordadas. |
| Validación / Gestión de interesados | Piloto y feedback | Despliegue controlado, sesión de prueba, levantamiento de hallazgos y mejoras. | Ambiente de pruebas, encuestas | 1–2 semanas (S10–S11) | Nicolás (coord.), equipo | Ejecutar al menos 1 iteración de mejora. |
| QA / Documentación | Pruebas y correcciones | Pruebas funcionales y de integración; estabilización técnica.. | Plan de pruebas, Logs | 1 semana (S11) | Yojan y Néstor | Cerrar issues críticos la demo final.. |
| Documentación / Comunicación | Manual de usuario, guía técnica y presentación | Manual breve, guía técnica de instalación/uso y PPT final. | Docs, PPT | 1 semana (S12) | Néstor (manual), Sergio (guía), Nicolás (PPT). | Evidencias finales para evaluación. |

8. Carta Gantt

La carta Gantt estructura el proyecto en tres fases: Fase 1 con definición de idea, arquitectura/modelo de datos, mockups y setup de repositorios y CI/CD; Fase 2 con desarrollo incremental por sprints (BD conectada, backend CRUD de productos y frontend login+listado; luego dashboard con reportes y alertas; después procesamiento batch a cloud storage y módulo de predicción; y finalmente estabilización); y Fase 3 con documentación, presentación final y cierre. Cada sprint termina con demo y evidencias en el repositorio, con responsables asignados (PM, Líder/Arquitectura & Datos y dos desarrolladores full-stack) y dependencias claras para asegurar avance medible.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.