Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Stockify Team |
| --- | --- |
| Proyecto | Stockify |

Información de la reunión:

| Lugar | DuocUC – Viña del Mar |
| --- | --- |
| Fecha | 07/11/2025 |
| Número de iteración / sprint | 4 |
| Personas convocadas a la reunión | Nicolás Caviedes Sergio Plaza Yojan Cortes Néstor Barrera |
| Personas que asistieron a la reunión | Nicolás Caviedes Sergio Plaza Yojan Cortes Néstor Barrera |

Reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| - Cumplimos el "Pacto": La estrategia de reunirnos 15 minutos antes de codificar las Alertas (HU-07) funcionó perfecto. Esta vez no hubo desconexión entre Yojan y Sergio; la integración fue fluida y sin retrabajos.. - Existía el riesgo técnico de que las alertas por correo (HU-08) fueran bloqueadas por los Firewalls o políticas de seguridad de la red del cliente. La validación temprana nos permitió implementar exitosamente, el envio de los datos para los correos, garantizando que los avisos críticos lleguen a la bandeja de entrada del administrador sin caer en Spam ni sufrir bloqueos de puertos. - Objetivo Logrado: Entregamos el 100% del MVP funcional. El sistema hace Login, Gestión, Alertas y Reportes. Nos sentimos orgullosos del producto final. | - Se continuaron viendo deficiencia de maera individual en uno de los prefionales, lo cual impacta de manera general en el equipo. - Encontramos incongruencia en los datos dentro de algunos archivos, ya que no hubo un desarrollo esperado por lo que genero mas tiempo de trabajo. | - Confirmamos que para futuros desarrollos, la documentación técnica debe integrarse como un criterio de aceptación (Definition of Done) en cada Sprint. Esto no solo agiliza el cierre, sino que asegura que los manuales evolucionen al mismo ritmo que el software, manteniendo la calidad constante. - Identificamos que, para facilitar la escalabilidad a múltiples sucursales del cliente, es clave homogeneizar las configuraciones desde el inicio (ej. usando variables de entorno estrictas). Esto garantiza que el paso de "Desarrollo" a "Producción" sea transparente e inmediato, sin ajustes manuales de último minuto - Cierre: El equipo ha madurado. Pasamos de tener problemas de comunicación básicos en el Sprint 1 a funcionar con una mejora relativa en el Sprint 4. |