Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Stockify Team |
| --- | --- |
| Proyecto | Stockify |

Información de la reunión:

| Lugar | DuocUC – Viña del Mar |
| --- | --- |
| Fecha | 23/09/2025 |
| Número de iteración / sprint | 1 |
| Personas convocadas a la reunión | Nicolás Caviedes Sergio Plaza Yojan Cortes Néstor Barrera |
| Personas que asistieron a la reunión | Nicolás Caviedes Sergio Plaza Yojan Cortes Néstor Barrera |

Reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| - Se completó con éxito el CRUD de productos (frontend + backend + BD Oracle), consolidando la base del sistema Stockify. - Se implementó la actualización de stock en movimientos de entrada y salida, mejorando la consistencia del inventario. - Se logró entrenar un modelo inicial con Prophet para forecast semanal, demostrando la viabilidad de la IA. | - Retraso en la configuración de GCP y dataset de Prophet → provocó replanificación. - No se documentaron las reuniones diarias (Daily Meetings). - Faltaban documentos clave: Sprint Backlog, Burndown Chart, Sprint Review, Retrospective inicial. | - Reforzar la disciplina de documentación: dailys, review y retrospectiva deben registrarse cada semana. - Asegurar que los lineamientos del equipo estén acorde a las HU antes de iniciar el sprint. - Mantener actualizado el Burndown Chart con horas reales. - Incorporar reuniones de seguimiento a mitad de sprint para detectar impedimentos temprano. - Evitar adelantar desarrollo sin que las HU estén aprobadas por el Product Owner/profesor. |