Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Stockify Team |
| --- | --- |
| Proyecto | Stockify |

Información de la reunión:

| Lugar | DuocUC – Viña del Mar |
| --- | --- |
| Fecha | 24/10/2025 |
| Número de iteración / sprint | 3 |
| Personas convocadas a la reunión | Nicolás Caviedes Sergio Plaza Yojan Cortes Néstor Barrera |
| Personas que asistieron a la reunión | Nicolás Caviedes Sergio Plaza Yojan Cortes Néstor Barrera |

Reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| - Se logro terminar el porcentaje total del trabajo(Historial y los reportes) dentro del plazo, a pesar de que eran difíciles. - Se reaccionado de manera rápida al detectar el fallo de la librería para la creación de PDF. En lugar de quedar barados, dentro de las complejidades que se vivían, se busco alternativa y solución. - En vista del retraso y cambio del sprint 2, se logro mantener los tiempo de entrega presupuestado para las tareas. | - Por incongruencia de profesionales, no se logro tener el feedback esperado, afectando resoluciones de las tareas. - Gestion de tarea, quedando incompletas retrasando flujo de desarrollo. | - Contribuir a la documentación: dailys, review y retrospectiva deben registrarse cada semana. - Asegurar que los lineamientos del equipo estén acorde a las HU antes de iniciar el sprint. - Evitar adelantar desarrollo sin que las HU estén aprobadas por el Product Owner/profesor. - Revisión preventiva, que se realizara en la primera daily de cada semana, para asegurar el funcionamiento técnico optimo de la aplicación. |