Sprints Reviews para el proyecto Stockify

Stockify

Fecha: 24/10/2025

Tabla de contenido

Contenido

Historial de versiones	2

Información del proyecto	3

Introducción	4

Sprint 3	5

Objetivo	6

Trabajo hecho	6

Demostración en vivo	7

Recomendación de Product Owner	7

Acuerdo y próximos pasos	7

# Historial de versiones

| Fecha | Versión | Autor | Organización | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22/09/2025 | 1.0 | Nicolás Caviedes | Stockify Team | Versión Inicial |

# Información del proyecto

| Empresa / Organización | Stockify Team |
| --- | --- |
| Proyecto | Stockify |
| Fecha de preparación | 22/09/2025 |
| Cliente | Cliente piloto (bar/pub ficticio) |
| Patrocinador (Sponsor) | Profesor Guía Académico |
| Gerente / Líder de proyecto | Nicolás Caviedes |

# Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Profesor Guía | 30/09/2025 | _________________ |
| ## Profesor Guía | ## 17/10/2025 | ## _________________ |

# Introducción

Este documento tiene como propósito registrar de manera progresiva los resultados de cada Sprint Review realizados durante el desarrollo del proyecto Stockify.

A medida que se avance en el proyecto, cada sprint será documentado con sus entregables, métricas, retroalimentación del profesor y aprendizajes obtenidos. Por lo tanto, este informe es un documento vivo, que se irá actualizando en el tiempo para reflejar la evolución del proyecto y las decisiones de replanificación necesarias.

# Sprint 3

Participantes

| Nombre | Rol |
| --- | --- |
| Sergio Plaza | Developer |
| Nicolás Caviedes | Product Owner |
| Néstor Barrera | Scrum Máster |
| Yojan Cortes | Developer |

# Objetivo

El propósito de esta reunión es presentar el incremento de producto "Terminado" durante el Sprint 3. El equipo de desarrollo demostrará las nuevas funcionalidades al Product Owner para su revisión, recopilará feedback y ajustará el Product Backlog si es necesario.

# Trabajo hecho

El equipo de desarrollo se complace en informar que el 100% del trabajo comprometido para el Sprint 3 ha sido completado y cumple con la Definición de "Hecho" (Definition of Done).

HU-05: Visualizar historial de movimientos de Stock

- Se ha implementado una nueva sección en la interfaz que permite al usuario ver un registro de todos los movimientos (entradas, salidas, ajustes) de un producto.

- Se implementó la paginación del lado del servidor para soportar grandes volúmenes de datos, resolviendo el **IMP-003** (Endpoint no paginado).

HU-06: Generar reportes de stock**

- Se ha implementado la funcionalidad que permite al usuario descargar un reporte en formato PDF del inventario actual.

- Se resolvió el **IMP-004** (Problemas con librerías `iTextPDF`) para la correcta generación del documento.

Trabajo "No Hecho" ninguno. Todo el trabajo planificado para el Sprint 3 fue completado exitosamente.

# Demostración en vivo

El equipo de desarrollo procedió a realizar una demostración de las nuevas funcionalidades en el ambiente de pruebas:

- Demostración HU-05 :El expositor responsable del Frontend, compartió pantalla. Navegó a la vista de un producto y seleccionó la nueva pestaña "Historial". Se demostró cómo la tabla cargaba los movimientos y cómo la paginación (ej. "Página 1 de 5") funcionaba correctamente al hacer clic.

- Demostración HU-06: Expositor responsable del Backend, explicó la lógica del servicio de reportes. Luego, Sergio hizo clic en el nuevo botón "Generar Reporte de Stock" en el dashboard. El sistema generó y descargó un archivo PDF que, al abrirse, mostró la tabla de stock actual de forma correcta.

# Recomendación de Product Owner

El Product Owner mas los alineamiento con clientes, revisó la demostración y proporcionó el siguiente feedback:

- Sobre HU-05: La funcionalidad de historial es clara y la paginación es fluida. Se considera "Aceptada".

- Sobre HU-06: El reporte PDF es funcional y la información es correcta.

- Sugerencia (Mejora): El PO sugiere que, para una futura versión, al reporte PDF de la HU-06 se le podría, agregar el logo empresarial, en la cabecera para darle un aspecto más profesional.

# Acuerdo y próximos pasos

# Las Historias de Usuario HU-05 y HU-06 se declaran “Aceptadas” por el Product Owner.

# Se crea una nueva Tarea de baja prioridad en el Product Backlog (para ser considerada en el futuro): "T-1.X: Agregar logo institucional a los reportes PDF".

# El equipo confirma que está listo para iniciar el Sprint 4 el próximo lunes (27 de octubre), tomando las siguientes HU priorizadas del Backlog: **HU-07 (Alertas de Stock)** y **HU-08 (Notificaciones)**.