Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | Stockify |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software empresarial y analítica operativa aplicada al sector gastronómico y de entretenimiento nocturno (p. ej., discotecas, bares y restobares). |
| Competencias | - Levantamiento y diseño de soluciones orientadas a la captura y consolidación de datos transaccionales (ventas, mermas, movimientos de stock). - Modelamiento y gestión de datos: calidad de datos y ETL/ELT desde diversas fuentes (APIs, archivos/planillas). - Analítica aplicada: métricas operativas (rotación, merma, quiebres), discrepancias venta esperada vs. real y pronóstico de consumo/reposición. - Desarrollo y validación de un MVP con buenas prácticas (versionado, pruebas, documentación) y visualización de resultados (dashboard/alertas). |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | Relevancia del proyecto En el sector gastronómico y de entretenimiento nocturno (p. ej., discotecas, bares y restobares) la gestión de inventario suele ser manual y fragmentada, lo que genera quiebres, sobrestock y mermas. Además, la demanda es altamente variable (eventos, temporada, clima), y las decisiones de reposición se toman de forma reactiva. Stockify aborda este problema centralizando datos operacionales y anticipando el consumo para mejorar continuidad de servicio y margen. Contexto de aplicación, usuarios impactados y aporte de valor El proyecto se implementará inicialmente en locales nocturnos de la Región de Valparaíso. El primer caso corresponde a un espacio de entretenimiento para jóvenes y adultos (18–28 años) dedicado a la producción de fiestas y eventos, ubicado en la ciudad y comuna de Valparaíso. El segundo caso potencial es un restobar orientado a público adulto (21–40 años) con foco en gastronomía y coctelería, emplazado en Viña del Mar. En ambos contextos, la solución propuesta busca innovar y profesionalizar la gestión de inventarios, generando predicciones de demanda para mitigar mermas, disminuir costos y administrar el stock con mayor precisión. De este modo, Stockify representa una solución tecnológica innovadora y replicable que optimiza la toma de decisiones mediante el uso de datos y predicción de demanda, adaptándose al contexto de la industria gastronómica nacional. |
| 2. Objetivos | Los siguientes objetivos específicos operacionalizan el objetivo general; traducen la meta en tareas concretas, medibles y verificables durante el semestre, orientando el plan de trabajo y los entregables. - Diseñar el modelo de datos y construir el flujo de trabajo de captura y limpieza, asegurando ≥ 95% de registros válidos. - Calcular y publicar KPIs operativos (rotación, merma, quiebres, cobertura y diferencia entre venta esperada y real) en un dashboard actualizado diariamente. - Generar pronósticos de consumo/reposición para el top 20 SKUs con horizonte referencial de 7 días, ajustable según el ciclo real de reabastecimiento y el lead time del local, logrando diferencia promedio ≤ 25% respecto de las ventas reales en el piloto. - Implementar alertas tempranas de riesgo de quiebre y sugerencias de reposición con ≥ 48 horas de anticipación. - Desplegar el MVP en 1–2 locales piloto, recoger feedback de usuarios y ejecutar al menos una iteración de mejora. |
| 3. Metodología | Abordaje del problema Atacaremos la gestión ineficiente de inventario en el sector nocturno y de entretenimiento (p. ej., discotecas, bares y restobares) con una solución data-driven. El foco es: capturar datos operacionales (ventas, movimientos y mermas), depurarlos, convertirlos en KPIs accionables y generar pronósticos y alertas que anticipen quiebres y sobrestock. Metodología seleccionada Trabajaremos con un enfoque ágil e incremental por sprints, entregando incrementos funcionales y ajustando sobre evidencia (build–measure–learn). Las funcionalidades se desarrollan en vertical slices (de punta a punta: datos → backend → UI), para reducir dependencias y entregar valor visible en cada iteración. - Descubrimiento y diseño de dominio: mapeo breve de procesos de inventario, definición de KPIs y criterios de éxito; glosario y modelo conceptual - Datos – captura y calidad: diseño del modelo de datos y flujo de trabajo de ingesta desde exportaciones (CSV/Excel; APIs cuando existan); reglas de calidad (completitud, consistencia, duplicados) y trazabilidad de transformaciones. Si faltan históricos, se generan datasets sintéticos coherentes para pruebas. - Producto – KPIs y visualización: servicios para consolidar datos y cálculo de indicadores (rotación, merma, quiebres, cobertura, desvío esperado–real); dashboard operativo con actualización diaria. - Pronóstico y alertas: implementación de un método de pronóstico simple y explicable; horizonte referencial de 7 días, ajustable al ciclo real de reabastecimiento y lead time del local; alertas tempranas y sugerencias de reposición. - Piloto y mejora: despliegue controlado en 1–2 locales, pruebas con usuarios, recolección de feedback y al menos una iteración de mejora sobre problemas priorizados; documentación técnica y de usuario. Funciones, tareas y responsabilidades (equipo) - Nicolás Caviedes — Project Manager: planificación por sprints, priorización del backlog, coordinación con stakeholders/piloto, gestión de riesgos, definición de criterios de aceptación y seguimiento de hitos. - Sergio Plaza — Líder de Proyecto / Arquitecto & Datos: arquitectura y estándares, modelo de datos y KPIs, lineamientos de calidad, decisiones técnicas, code reviews, soporte a CI/CD y validación de umbrales/alertas. - Yojan Cortes — Desarrollador Full-Stack: desarrollo end-to-end por feature (modelo/persistencia, API y UI), ingesta/limpieza básica de datos para su feature, pruebas y documentación breve. - Néstor Barrera — Desarrollador Full-Stack: desarrollo end-to-end por feature (persistencia, API y UI), diseño/UX del dashboard, pruebas y documentación breve. Dinámica y control - Trabajo por sprints semanales. Reunión de planificación al inicio; ejecución de tareas; demo corta y retro al cierre. - Backlog visible y priorizado. Tablero (Jira/Trello/GitHub) con tareas, responsable y criterios de aceptación por cada una. - Paralelo y sin dependencias innecesarias. Yojan y Néstor toman funcionalidades completas “de la base de datos a la pantalla” (BD → API → UI), para mostrar valor real en cada sprint. - Revisión de código cruzada. Todo cambio pasa por Pull Request y code review entre los desarrolladores; Sergio valida decisiones técnicas. - Definición de “Terminado” (DoD). Datos validados, lógica implementada, pruebas básicas OK, pantalla funcionando, criterios de aceptación cumplidos y documentación breve. - Control de versiones y CI/CD. Ramas por funcionalidad (feature/*), main estable; compilación y pruebas automáticas; despliegue del MVP a un ambiente de pruebas. - Indicadores de avance. % de tareas completadas por sprint, calidad de datos ≥ 95%, tiempos de carga del dashboard, diferencia promedio ≤ 25% en pronóstico del piloto. - Gestión de riesgos. Matriz simple (riesgo, señal de alerta, plan de mitigación), con foco en: falta de datos, cambios de alcance y tiempos. - Evidencias. Actas de sprint, tablero actualizado, scripts de ingesta/limpieza, capturas del dashboard, logs de ejecución y reporte breve de validación. - Comunicación. Canales únicos (WhatsApp/Discord/Correos) y reunión corta semanal con responsables y acuerdos por escrito. Esta dinámica permitió mantener transparencia, colaboración y un ritmo sostenible de trabajo, alineado con los valores del marco Scrum. |
| 4. Desarrollo | Desarrollo, dificultades/facilitadores y ajustes (síntesis) Etapas/actividades. Partimos con descubrimiento y diseño (alcance, KPIs y modelo/diccionario de datos). Luego implementamos el flujo de ingesta y limpieza desde CSV/Excel con reporte de calidad (≥95% válidos). Desarrollamos servicios backend (productos, movimientos/mermas, KPIs, alertas) y el dashboard con filtros (fecha/sucursal/SKU) que muestra rotación, cobertura, quiebres y esperado–real. Activamos alertas de stock bajo considerando lead time y umbrales por SKU. Iniciamos la integración del módulo de pronóstico (horizonte referencial 7 días, ajustable por local). Paralelamente mantuvimos sprints con demos, bitácora y evidencias; y preparamos checklist de piloto (1–2 locales). Facilitadores. Ayudó tener un alcance acotado (nicho nocturno/restobar), trabajo ágil por sprints y demos, equipo complementario (PM/PO, SM, Full-Stack principal, Full-Stack/DevOps), repos/CI-CD con PR/reviews y un modelo de datos claro desde Fase 1 (menos ambigüedad en KPIs y reglas). Dificultades. Encontramos heterogeneidad e incompletitud en exportaciones; poco histórico para pronóstico; variabilidad por eventos (promos/fechas pico); y APIs no disponibles (riesgo de bloqueo). También cuidamos rendimiento/UX del dashboard. Ajustes realizados y cómo abordamos - Sprints: extendimos S1 (+1 semana) para cerrar login/CRUD y reglas base con calidad; reducimos S2 (–1 semana) sin perder el Sprint Goal (dashboard+alertas). - Secuencia: priorizamos CSV/Excel sobre APIs; movimos pronóstico a S3 con horizonte ajustable; dividimos “movimientos y mermas” en dos entregas. - Calidad: añadimos gate ≥95% de datos antes de publicar KPIs/alertas y reforzamos PR/reviews. - Eventos/UX: marcaje de eventos para ajustar umbrales; consultas optimizadas, paginación y pruebas básicas de carga. - Piloto: checklist de datos mínimos, top SKUs y responsables. El cumplimiento de estos objetivos permitirá entregar un MVP funcional, auditable y con resultados comparables respecto a la operación actual de los locales piloto. |
| 5. Evidencias | Las evidencias presentadas en esta sección permiten verificar de forma objetiva el avance del Proyecto APT en su Fase 2. Seleccionamos artefactos que muestran valor funcional entregado (lo que ya puede usar o evaluar el usuario) y rigurosidad técnica (cómo lo construimos y validamos), manteniendo trazabilidad con los objetivos específicos definidos y la metodología ágil por sprints aplicada. - Fase2 Informe Final Proyecto APT - Modelo de datos - Evidencias de las pruebas - Sprint Backlog - Product Backlog COMPLEMENTARIA - Burndown Charts - Daily Scrum - Sprint Retrospetive - Sprint Review - Planilla de Riesgos - Tabla de costos En conjunto, estas evidencias demuestran que el MVP evoluciona con calidad, trazabilidad y criterios de aceptación cumplidos, habilitando decisiones informadas (KPIs/alertas) y preparando el terreno para el piloto y la siguiente iteración de mejora. Con esto, dejamos un estado sólido y auditable del proyecto para su revisión y retroalimentación docente. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | Reflexión sobre el aporte del Proyecto APT a nuestros intereses El proyecto nos permitió validar y afinar lo que nos interesa como equipo: construir productos B2B data-driven que resuelven problemas operativos reales. Al llevar de punta a punta (datos → backend → UI) un MVP con KPIs, alertas y pronóstico ajustable, confirmamos afinidad por: - Ingeniería de datos y gobierno (calidad, diccionario, ETL/ELT). - Backend y diseño de servicios (APIs trazables, reglas de negocio). - DevOps (versionado, CI/CD, despliegue controlado). - Analítica aplicada a decisiones operativas (no “modelo por el modelo”, sino impacto medible). Tras la experiencia, los intereses iniciales se mantienen, pero ahora están mejor priorizados: primero la calidad de datos y confiabilidad del cálculo, luego la experiencia de usuario y, sobre esa base, modelos predictivos progresivos. Proyecciones laborales a partir del Proyecto APT Queremos seguir profundizando en: - Data Engineering & MLOps: pipelines robustos, monitoreo de datos/modelos, y despliegue de analítica en producción. - Arquitecturas cloud y observabilidad (logging, métricas, alerting) para productos con SLA. - Producto y UX operativa: dashboards accionables, explicabilidad de alertas/pronósticos y adopción en terreno. A corto plazo nos proyectamos en roles como Full-Stack con foco en datos, Data/Analytics Engineer, Backend con DevOps, o Product Engineer en equipos que construyan soluciones data-driven para retail, gastronomía o logística. A mediano plazo, apuntamos a liderar iniciativas que combinen arquitectura de datos + producto (por ejemplo, Tech Lead/Analytics), manteniendo el sello de impacto operativo medible (menos quiebres y mermas, mejor reposición y costos). |