Sprints Reviews para el proyecto Stockify

Stockify

Fecha: 17/10/2025

Tabla de contenido

Historial de versiones	2

Información del proyecto	3

Aprobaciones	3

Introducción	4

Sprint 1	5

Sprint 2	8

Sprint 3	11

Sprint 4	13

# Historial de versiones

| Fecha | Versión | Autor | Organización | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22/09/2025 | 1.0 | Nicolás Caviedes | Stockify Team | Versión Inicial |

# Información del proyecto

| Empresa / Organización | Stockify Team |
| --- | --- |
| Proyecto | Stockify |
| Fecha de preparación | 22/09/2025 |
| Cliente | Cliente piloto (bar/pub ficticio) |
| Patrocinador (Sponsor) | Profesor Guía Académico |
| Gerente / Líder de proyecto | Nicolás Caviedes |

# Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Profesor Guía | 30/09/2025 | _________________ |
| ## Profesor Guía | ## 17/10/2025 | ## _________________ |

# Introducción

Este documento tiene como propósito registrar de manera progresiva los resultados de cada Sprint Review realizados durante el desarrollo del proyecto Stockify.

A medida que se avance en el proyecto, cada sprint será documentado con sus entregables, métricas, retroalimentación del profesor y aprendizajes obtenidos. Por lo tanto, este informe es un documento vivo, que se irá actualizando en el tiempo para reflejar la evolución del proyecto y las decisiones de replanificación necesarias.

# Sprint 2

Fechas

- Fecha Inicial: 22/09/2025 – 13/10/2025 (3 semanas)

- Fecha Real: 29/09/2025 – 13/10/2025 (2 semanas)

Participantes

| Nombre | Rol |
| --- | --- |
| Sergio Plaza | Developer |
| Nicolás Caviedes | Product Owner |
| Néstor Barrera | Scrum Máster |
| Yojan Cortes | Developer |

Objetivo

- Implementar reportes, dashboard, alertas de stock.

Listado Historias Usuario

HU-03 - Scan Product QR/Barcode

Descripción:
Como usuario, quiero escanear un código QR o de barras para identificar productos rápidamente, evitando errores de tipeo.

Criterios de aceptación:

- El escaneo identifica el producto y muestra detalles básicos.

- Compatible con cámara móvil.

- Si el producto no existe, ofrece la opción de registrarlo.

HU-04 - Dashboard Reports

Descripción:
Como administrador, quiero ver un dashboard con los productos más vendidos y movimientos de inventario, para analizar el comportamiento del negocio.

Criterios de aceptación:

- Dashboard muestra métricas básicas (top ventas, stock crítico).

- Información actualizada en tiempo real.

- Gráficas legibles en desktop y móvil.

HU-05 - Stock Alerts

Descripción:
Como usuario, quiero recibir alertas cuando el stock baje de un mínimo definido, para re abastecer a tiempo.

Criterios de aceptación:

- Se generan alertas visuales en dashboard.

- Se definen umbrales de stock por producto.

- El sistema dispara alertas automáticamente.

Incremento de Productos

- Escaneo QR

- Dashboard con KPIs

- Alertas de stock (frontend y backend)

- Forecast semanal completo con API.